|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Ewaiter - TCC** | | | | | |
| **Data** | **Camilla Ramos** | **Cristian Oliveira** | **Eduarda Cerato** | **Eduardo Ferreira** | **Gabriel Celestino** |
| 17/06/2019 | Desenvolvimento  Do diagrama de caso de uso. | Estrutura CRUD e Login PHP | Design básico do login | Desenvolvimento  Do diagrama de caso de uso. | Design de Login e menu lateral da página inicial . |
| 24/06/2019 | Desenvolvimento da descrição de caso de uso. | Tabela de requisitos | Design do login | Desenvolvimento da descrição de caso de uso. | Estrutura do banco de dados. |
| 01/07/2019 | Desenvolvimento da descrição de caso de uso. | Polimento da estrutura | Design da área do funcionário | Desenvolvimento da descrição de caso de uso. | Design da página inicial e do cardápio. |
| 08/07/2019 | Formatação do sumário. | Cardápio PHP | Design da área do funcionário | Formatação do sumário. | Design do cardápio. |
| 15/07/2019 | Inserir e formatar mapa do site e wireframe à documentação. | Cardápio PHP | Design da área do funcionário | Inserir e formatar mapa do site e wireframe à documentação. | Design do cardápio. |
| 22/07/2019 | Inserir requisitos na formatação da documentação e reorganização do conteúdo . | Esquematização dos usuários. | Design da área do funcionário | Inserir requisitos na formatação da documentação e reorganização do conteúdo . | Menu do cardápio PHP. |
| 29/07/2019 | Análise e documentação das tecnologia utilizadas no projeto. | Área para alteração de cardápio. | Design da área do admin | Análise e documentação das tecnologia utilizadas no projeto. | Alteração do cardápio PHP e SQL. |
| 05/08/2019 | Desenvolver introdução(documentação). | Área para criação de usuários PHP | Design da área do admin | Desenvolver introdução(documentação). | Área de criação do usuário SQL. |
| 12/08/2019 | Inserir e formatar Identidade visual do site à documentação. | Área para alteração de usuários. | Design da área do admin | Inserir e formatar Identidade visual do site à documentação. | Alteração do usuário SQL. |
| 19/08/2019 | Desenvolver considerações finais(documentação). | Outras alterações menores em PHP | Design da área do admin | Desenvolver considerações finais(documentação). | Design da área do admin. |
| 26/08/2019 | Finalização da documentação do que foi feito para entrega da 1°DTCC (Mychelle). | Implementação de AJAX | Design da área do admin | Finalização da documentação do que foi feito para entrega da 1°DTCC (Mychelle). | Design da área do admin. |
| 02/09/2019 | Análise e correção das normas ABNT(documentação). | Implementação de AJAX | Design da página principal de apresentação do produto | Análise e correção das normas ABNT(documentação). | Design de menus. |
| 09/09/2019 | Inserir lista de figuras e lista de abreviaturas | Implementação de AJAX | Design da página principal de apresentação do produto | Inserir lista de figuras e lista de abreviaturas. | Sistema de busca de produtos do cardápio. |
| 16/09/2019 | Inserir figuras do MER à documentação. |  | Design da página principal de apresentação do produto | Inserir figuras do MER à documentação. | Sistema de busca de produtos do cardápio. |
| 23/09/2019 | Análise e correção das normas ABNT(documentação). |  | Design da página principal de apresentação do produto | Análise e correção das normas ABNT(documentação). | Design do sistema de busca do cardápio. |
| 30/09/2019 |  |  | Design da página principal de apresentação do produto |  |  |
| 07/10/2019 |  |  |  |  |  |
| 14/10/2019 |  |  |  |  |  |
| 21/10/2019 |  |  |  |  |  |
| 28/10/2019 |  |  |  |  |  |
| 04/11/2019 |  |  |  |  |  |
| 11/11/2019 |  |  |  |  |  |

Sujeito a alterações.

observações: