|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Ewaiter - TCC** | | | | | |
| **Data** | **Camilla Ramos** | **Cristian Oliveira** | **Eduarda Cerato** | **Eduardo Ferreira** | **Gabriel Celestino** |
| 17/06/2019 | Desenvolvimento  Do diagrama de caso de uso. | Estrutura CRUD e Login PHP | Design básico do login | Desenvolvimento  Do diagrama de caso de uso. |  |
| 24/06/2019 | Desenvolvimento da descrição de caso de uso. | Tabela de requisitos | Design do login | Desenvolvimento da descrição de caso de uso. |  |
| 01/07/2019 | desenvolvimento do resumo e introdução da documentação. | Polimento da estrutura | Design da área do funcionário | desenvolvimento do resumo e introdução da documentação. |  |
| 08/07/2019 | Análise e documentação das tecnologia utilizadas no projeto. | Cardápio PHP | Design da área do funcionário | Análise e documentação das tecnologia utilizadas no projeto. |  |
| 15/07/2019 | Formatação do sumário. | Cardápio PHP | Design da área do funcionário | Formatação do sumário. |  |
| 22/07/2019 | Inserir mapa do site e wireframe à documentação. | Esquematização dos usuários. | Design da área do funcionário | Inserir mapa do site e wireframe à documentação. |  |
| 29/07/2019 | Criação e formatação de folha de rosto, folha de aprovação, folha de agradecimentos, epígrafe e dedicatória. | Área para alteração de cardapio. | Design da área do admin | Criação e formatação de folha de rosto, folha de aprovação, folha de agradecimentos, epígrafe e dedicatória. |  |
| 05/08/2019 | Inserir requisitos na formatação da documentação. | Área para criação de usuarios PHP | Design da área do admin | Inserir requisitos na formatação da documentação. |  |
| 12/08/2019 | Inserir e formatar Identidade visual do site à documentação. | Área para alteração de usuários. | Design da área do admin | Inserir e formatar Identidade visual do site à documentação. |  |
| 19/08/2019 | Análise e correção das normas ABNT(documentação). | Outras alterações menores em PHP | Design da área do admin | Análise e correção das normas ABNT(documentação). |  |
| 26/08/2019 |  | Implementação de AJAX | Design da área do admin |  |  |
| 02/09/2019 |  | Implementação de AJAX | Design da página principal de apresentação do produto |  |  |
| 09/09/2019 |  | Implementação de AJAX | Design da página principal de apresentação do produto |  |  |
| 16/09/2019 |  |  | Design da página principal de apresentação do produto |  |  |
| 23/09/2019 | Inserir figuras do MER à documentação. |  | Design da página principal de apresentação do produto | Inserir figuras do MER à documentação. |  |
| 30/09/2019 | Inserir lista de figuras e lista de abreviaturas. |  | Design da página principal de apresentação do produto | Inserir lista de figuras e lista de abreviaturas. |  |
| 07/10/2019 | Análise e correção das normas ABNT(documentação). |  |  | Análise e correção das normas ABNT(documentação). |  |
| 14/10/2019 |  |  |  |  |  |
| 21/10/2019 |  |  |  |  |  |
| 28/10/2019 |  |  |  |  |  |
| 04/11/2019 |  |  |  |  |  |
| 11/11/2019 |  |  |  |  |  |

Sujeito a alterações.

observações: